同江市市政工程管理处部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能:以诚实基础设施建设和提高城市品位为整体，以次寺下道，巷道为辅，逐年进行扩建、续建、改造、提高。对市区道路、路灯、设施进行严格的监督和管理。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因:根据上述职责，同江市政工程管理处内设7个科室，分别为一个主任室，三个副主任室，两个财务室，一个技术室，以及一个办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因:市政工程管理处编制人数28人，在职实有人数23人,退休人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效：

1、道路及砼面工程

今年在市区主次干道新建、扩建、改造工作中，先后完成了大直路、育富巷等13条道路建设和裸土巷道改造工程，完成了市四大机关庭院和三江口景区砼面改造工程。新建、扩建面积169784平方米。其中：砼面22845平方米，沥青路面41996平方米，彩色沥青路面1080平方米，砖铺巷道5条12394平方米；铺装人行步道砖及更换盲道砖面积91469平方米，安装路缘石17395米（其中含开发区7924米）.

2、路灯及亮化工程

继续贯彻落实市政府“路修到哪里灯亮到哪里”的总体要求，2015年对新、改、扩建道路的路灯进行安装和改造，新装拥军路（海关缉私基地）景观灯14杆；市政工程管理处门前安装太阳能路灯14杆、大直路至通港路延伸段增补路灯钠灯9杆、太阳能路灯22杆，民生街安装路灯17杆，勤俭路安装路灯6杆；为老干部局北侧路、和兴街、育满巷、育富巷、育仁巷、商业大院等6条巷道安装太阳能路灯86杆，完成路灯工程新增、改造投资约129.7万元。完成松江街、龙江街、幸福路等10条街（路）新换电缆20211米，各街、路维修更换电缆7295米，更换智能路灯节电器6台，检修智能路灯节电器46台，维修三江口大街景观灯底座73座，维修通江街景观灯底座25座，今年共检修路灯1230盏，恢复线路2650米，处理故障189次。

3、排水工程

2015年是完成国家“十二五”期间污水处理设施配套管网及排水泵站建设工程收官年。按照项目建设要求并结合我市排水工程完成实际情况，全力推进排水计划里程完成工作。一是全年先后完成人大路、通港路、松江街、春江街、民生街、和兴街、双进巷、双荣巷、育富巷、育仁巷、育知巷、大直路等14条道路排水管线的铺设任务，铺设排水管线总长度2963米，工程造价357.9万元；二是完成了四大机关及边检站院内排水管线的改造，铺设排水管线总长度307米，完成工程造价约31.7万元；三是根据我市城区地势状况，解决中心路与繁荣街汇水量大的问题在繁荣绿地建长33米，宽10米，3.5米，蓄水能力1155立方米蓄水池一座，工程造价约139.5万元。截止10月末，已基本完成了国家“十二五”期间污水处理设施配套管网及排水泵站建设工程中的管网铺设任务。

4、其它工程

一是浦西花园小区工程。完成浦西花园小区3610平方米沥青混凝土面铺设，铺装彩板2955平方米，安装边石905米。

二是市图书馆庭院建设工程。完成理石板铺装721平方米，砌砖混围墙、铺彩板、装边石、安电动伸缩门等。

三是美丽乡村建设工程。1、乐业镇内过境路段边沟整修10000延长米；路肩砼硬化2234平方米；彩板铺装6400平方米。2、乐业镇东方红村文化广场硬化工程完成砼面铺设1210平方米，彩板铺设921平方米，边沟405米，围墙370米。

四是灾后重建道路建设工程。计划完成八岔乡新强村新区巷道5条，总长1100延长米，面积3630平方米。

五是彩色沥青道路工程。完成三江口、俄罗斯风情园彩色沥青混凝土路面8366平方米。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明：

1、2015年收入预算为4560.83万元，其中财政预算拨款收入4558.39万元，占总收入预算的100%。
　　2、预算收支情况 ：2015年收支预算总额为4560.83万元，用于离退休支出31.82万元，占总支出的0.7%，由于14年工资津贴补贴调整变动，比上年增长17%；用于医疗保障和就业支出2.27万元，占总支出的0.05%，由于14年工资津贴补贴调整变动，比上年增长44%；用于水体支出396万元，占总支出的8%，由于14年无水体工程，所以比上年增长100%；用于城乡社区支出4154.84万元，占总支出的91.1%，由于14年工程量变动，比上年增长26%，用于住房和保障支出2.9万元，占支出总比例的0.15%，由于工资变动比上年增长15%。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比：用于离退休支出31.82万元，用于医疗保障和就业支出2.27万元，用于水体支出396万元，用于城乡社区支出4154.84万元，用于住房和保障支出2.9万元，市政工程管理处收入支出与预算对比增加，2015年收入决算为4560.83万元，其中财政决算拨款收入4558.39万元，其他收入（单位实有资金存款利息）2.44万元，用于离退休支出31.82万元，用于医疗保障和就业支出2.27万元，用于水体支出396万元，用于城乡社区支出4154.84万元，用于住房和保障支出2.9万元。

- 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位：市政工程管理处2015年无差异较大项目。

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，市政工程管理处2015年收入总额为4560.83万元，其中财政决算拨款收入4558.39万元，其他收入（单位实有资金存款利息）2.44万元，015年收入预算总额为4560.83万元，用于离退休收入31.82万元，占总收入的0.7%，用于医疗保障和就业收入2.27万元，占总收入的0.05%，用于水体收入396万元，占总收入的8%，用于城乡社区收入4154.84万元，占总收入的91.1%，用于住房和保障收入2.9万元，占收入总比例的0.15%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2015年

“三公”经费实际支出为0万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，同比上年增加0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，同比上年减少0万元。

（2）会议费支出情况：无会议支出。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：我单位无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：我单位重点经济分类支出中不存在问题。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况：市政工程管理处2015年年末年末结转和结余为6369.64万元，其中财政补助结转为6356.99万元，非财政补助结余（事业结余）为12.65万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位当年预算执行中不存在问题。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因：市政工程管理处2015年年末资产合计为8005.3万元，其中流动资产（全部为账户实有资金）7932.51万元，由于今年工程量增加，流动资产比上年增加123.56万元，固定资产72.71万元，比上年无增加，市政2015年年末负债（全部为其他应付款）合计为4365.48万元，全部为工程完工票子未回。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险：市政2015年年末负债（全部为其他应付款）合计为81.62万元，全部为工程完工票子未回。我单位不存在负债管理问题。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格贯彻执行国家有关的财务管理制度，提前组织做好财务决算准备工作，年末盘点资产、核实账务，按时做好决算编报、审核工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位2014年度按时向主管部门上报年末决算，经主管部门审核批复后，严格按照主管部门要求开展决算公开工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

我单位对部门（单位）决算管理及报表设计无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

我单位对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。