同江市住房和城乡建设局部门决算分析报告

一、同江市住房和城乡建设局情况

（一）基本情况

1．主要职能：

（1）贯彻落实省、市颁布的有关城市建设事业的方针、政策和法规，结合我市实际情况，研究制定地方性法规、政策，并组织实施。

（2）制定城市建设、村镇建设、城市管理、建筑业、房地产业、市政公用事业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

（3）主管全市建筑施工、工程建设、建设市场的管理工作。

（4）负责全市工程质量的监督和安全施工、文明施工的管理。

（5）贯彻执行建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策。

（6）主管城市道路、桥梁、路灯、供水、排水、燃气等基础设施建设和管理。

（7）主管城市园林绿化及及风景区的规划、设计、建设和管理工作。

（8）负责全市房地产开发项目审批管理工作。

（9）主管房屋产权的确认、变更、产权登记、产籍管理、市区拆迁管理工作。

（10）指导全市乡镇建设管理工作。

（11）主管全市人民防空全面工作。

2．机构情况：两个独立编制机构，两个独立核算机构。

3．人员情况：黑龙江机构编制管理平台编制数9人，事业编制21人。其中：行政编制8人，工勤编制1人，年末在职实有人数14人，超编5人，主要原因是领导调动编制没有落实。事业编制年末实有人数15人

（二）当年取得的主要事业成效

同江市住房和城乡建设局工作开展情况及主要事业成效：2015年我市建设工作继续以“兴四业、建四城”的总体思路为指导，以惠民实事为抓手，不断加大城市基础设施建设力度，大力推进重点工程项目建设进度，城市建设品位得到提升，城市服务功能日臻完善，圆满地完成了各项工作任务。

1、园林景观及绿化工作

今年以来，我们按照创建国家级园林城市各项工作目标，强力推进了公园广场绿地提档升级改造、居住区庭院绿化达标创建、拆墙透绿工程和精细化养管工程，园林绿化工作取得了新突破。

（1）国家级园林城市创建工作。积极配合国家住建部园林城市专家考查小组对我市“创园”工作进行实地考查，并对我市“创园”工作所取得的成绩给予了充分肯定，目前我市已获得国家园林城市称号，于2015年12月15日住建部网站上公示。

（2）俄罗斯风情园：完成的建设内容包括栽植各类乔灌木、花卉2.1万株，铺草坪3.2万平方米；同步完成硬化、排水和增设建设器材等工程。

（3）中华文化园：完成的内容包括碑林墙253.05米，栽植水各类乔灌木1.8万株，铺草坪4.6万平方米；完成广场、园路铺装彩砖3.5万平方米、石刻碑基础2个、六角亭1座和花池、树池砌筑工程。

（4）廉政主题公园：主要建设内容包括洗心池、景墙、廉字坊、34个游廊柱和10个入口装饰柱等，栽植各类乔灌木、花卉4.1万株、花卉2042平方米，铺草坪3.5万平方米；广场和甬路等工程配套完成。

（5）海关历史文化广场：完成栽植各类乔灌木36万株，完成海关分卡公事房修缮，结关房、景观墙、化粪池、铁艺围栏、景石安装、亮化和滴灌工程，同步完成排水、树池和硬化铺装等配套工程，一期工程已全部完工。

2、城市道路及配套设施建设工作

（1）城市道路及市区硬化工程。全年先后完成了友谊路、大直路和育仁巷等13条道路建设，同时完成市四大机关庭院改造和三江口景区工程。新建、扩建面积87058平方米，其中砼面25367平方米，沥青路面39851平方米，彩色沥青路面9446平方米，砖铺巷道12394平方米；铺装人行步道砖及盲道砖面积86105平方米，安装路缘石16603米，并对市区道路进行了维修及养护。

（2）排水管网工程。完成人大路和松江街等14条道路排水管线的铺设；同时完成了四大机关院及边检站院内排水管线的改造，铺设排水管线总长度2622延长米。

（3）路灯及亮化工程。三江口大街至海关缉私路段、党校门前、大直路延伸段、大直路西段、民生街和建设路安装路灯82杆。完成松江街等10条道路更换电缆2万米，检修智能路灯节电器46、更换6台；维修路灯1230盏、景观灯底座98座，处理故障189次。

3、既有居住建筑节能改造工作

今年我们对农发行住宅楼和一中住宅楼等全市29个小区或单体楼共9.65万平方米进行了节能改造，改造内容包括外墙保温、更换屋面、防水处理、更换塑钢窗等，改造后的建筑保温效果显著提升。

4、小城镇建设和泥草房改造工作

（1）大庆援建工程情况。该工程规划用地17.22公顷，分为赫哲新区、小学校幼儿园、卫生院及配套基础设施四部分。其中赫哲新居184户1.8万平方米；小学校、幼儿园、卫生院和村委会文化站共1182平方米。援建基础设施包括道路、供水、排水、供热、污水处理设施和广场硬化等。工程于2014年6月30日开工至2015年9月16日竣工。

（2）八岔“幸福大院”建设情况。为切实解决和改善群众住房问题，结合八岔乡农户实际情况，2015年8月启动建设了“幸福大院”工程。建设占地面积57689平方米、建筑面积3460平方米，共40栋80户的“幸福大院”。基础设施包括院内道路9条、广场、小车停车场、农机停车场、柴草垛堆放区和晾晒场共9200平方米。道路及绿化等配套设施将在2016年5月开工至8月竣工。

（3）泥草（危）房改造情况。我市今年泥草（危）房改造任务895户，我们结合改造任务对全市8个乡镇18个村屯的泥草（危）房进行了改造，改造任务已全部完成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、一般公共预算财政拨款基本收支情况

2015年预算指标是234.03万元，其中社会保障和就业支出64.43万元，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，城乡社区支出149.78万元，住房保障支出11.72万元，与2014年预算指标基本持平。年度执行中调整预算指标307.60万元，其中：社会保障和再就业支出79.63万元，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，城乡社区支出208.15万元，住房保障支出11.72万元，比预算指标增加了31.43%，增加主要原因是人员增资及老干部去世增加抚恤金所致。

2、一般公共预算财政拨款项目收支情况

2015年项目拨款6605.77万元，其中：节能环保支出4128.12万元，城乡社区支出936.46万元, ，资源勘探信息等支出14.24万元，农林水支出435.20万元，住房保障支出1091.75万元。年初无预算。

（二）收入支出预算执行情况

2015年财政补助收入307.60万元，其中：社会保障和再就业支出79.63万元，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，城乡社区支出208.15万元，住房保障支出11.72万元。

2015年经费支出304.20万元，其中：社会保障和再就业支出79.63万元，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，城乡社区支出204.75万元，住房保障支出11.72万元。

2015年财政补助拨款项目收入6605.77万元，其中：节能环保支出4128.12万元，城乡社区支出936.46万元，资源勘探信息等支出14.24万元，农林水支出435.20万元，住房保障支出1091.75万元。年初无预算。

2015年经费支出项目支出7523.42万元，其中：节能环保支出4900.77万元，城乡社区支出1081.46万元，资源勘探信息等支出14.24万元，农林水支出435.20万元，住房保障支出1091.75万元。年初无预算。

1．收入支出与预算对比分析

预、决算收入对比分析表

单位：万元

| 支出功能分类 | 科目名称 |  | 预算数 | 决算数 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 64.43 | 79.63 | 人员增资 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  | 8.10 | 8.10 | 与预算一致 |
| 211 | 能源节约利用 |  |  | 4900.77 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 行政运行 | 149.78 | 208.15 | 人员增资 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 |  | 30.00 | 无年初预算 |
|  |  | 一般行政管理事务 |  | 15.00 | 无年初预算 |
|  |  | 其他城乡社区管理事务 |  | 1.00 | 无年初预算 |
|  |  | 城市建设支出 |  | 0.96 | 无年初预算 |
|  |  | 棚户区改造支出 |  | 889.50 | 无年初预算 |
| 213 | 农林水 | 对村级一事一议补助 |  | 435.20 | 无年初预算 |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 其他新型墙体材料支出 |  | 14.24 | 无年初预算 |
| 221 | 住房保障支出 |  | 11.72 | 11.72 | 与预算一致 |
| 221 | 农村危房改造 |  |  | 1091.75 | 无年初预算 |

预、决算支出对比分析表

单位：元

| 支出功能分类 | 科目名称 |  | 预算数 | 决算数 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 64.43 | 79.63 | 人员增资 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  | 8.10 | 8.10 | 与预算一致 |
| 211 | 能源节约利用 |  |  | 4900.77 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 行政运行 | 149.78 | 204.75 | 调资 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 |  | 30.00 | 无年初预算 |
|  |  | 一般行政管理事务 |  | 15.00 | 无年初预算 |
|  |  | 其他城乡社区管理事务 |  | 46.00 | 无年初预算 |
|  |  | 城市建设支出 |  | 0.96 | 无年初预算 |
|  |  | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 989.50 | 无年初预算 |
| 213 | 农林水 | 对村级一事一议补助 |  | 435.20 | 无年初预算 |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 其他新型墙体材料支出 |  | 14.24 | 无年初预算 |
| 221 | 住房保障支出 |  | 11.72 | 11.72 | 与预算一致 |
| 221 | 农村危房改造 |  |  | 1091.75 | 无年初预算 |

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

2015年财政补助收入307.60万元，其中：社会保障和再就业支出79.63万元，占总收入25.89%，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，占总收入2.63%，城乡社区支出208.15万元，占总收入67.67%，住房保障支出11.72万元，占总收入3.81%。

（2）各项支出占总支出的比重

2015年经费支出304.20万元，其中：社会保障和再就业支出79.63万元，占总支出26.18%，医疗卫生与计划生育支出8.10万元，占总支出2.66%，城乡社区支出204.75万元，占总支出67.31%，住房保障支出11.72万元，占总支出3.85%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年总支出4.29万元，其中：因公出国（境）经费，本年没有安排工作人员公务出国（境）经费。公务接待费支出1.02万元，主要用于接待村镇建设、上级领导来我市调研、专项检查等，未超预算数，与上年持平。公务用车运行维护费3.27万元，除正常的运行维护费外，多用于村镇建设下乡和建筑工程监督检查费用，未超预算数，比上年降低了8.15%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0.03万元。

（三）年末结转和结余情况

2015年财政拨款结转172.41万元，其中：项目结转155.36万元，因工程竣工资料不全，未支付工程款；经费结余17.05万元，因拨款时间晚，未及时支付费用。

三、资产负债情况分析

本年资产1996.85万元，其中：流动资产1540.75万元，固定资产456.10万元。负责771.32万元，流动负责12.54万元（以前年度负责），长期应付款758.78万元（主要是工程质量保证金）。净资产1225.52万元，其中：财政拨款结转172.41万元（项目结转155.36万元，因工程竣工资料不全，未支付工程款，经费结余17.05万元，因拨款时间晚未支付费用），其他资金（利息）结转0.16万元，资产基金1811.73万元，待偿债净资产-758.78万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）报表设计有些繁琐，但还合理，决算管理体系完整。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

部门决算是一项很重要的工作，是与部门预算相互反映、互为依据的。决算数据分析有利于提高部门预算编制的准确性，有利于提高财政资金管理和使用的规范性。本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预决算管理机制、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预决算执行，提高预决算执行效率，推进预决算公开。在今后的工作中，加强认识，提高分析质量。